# Tabla de Tareas - Prescripciones Ortoprotésicas Osakidetza

V5 - 05/03/2026

Documento generado a partir del Enfoque PM/BA V5, cruzado con el Excel de estimación existente (T-001 a T-058).

Convenciones:

- Ref. Excel: ID de la tarea en el Excel original (vacío = tarea nueva).

- Horas: columna vacía para estimación.

- Comentario: notas sobre redundancia, revisión o eliminación potencial.

## Módulo: AUTH

| # | Submódulo | Caso de uso | Tarea | F / B | Ref. | Horas | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login Osabide Global | Autenticación | Login a través de Osabide Global pasando token: recepción de token, validación de contexto profesional, carga de permisos | Front | T-004 |  |  |
| 2 | Login Osabide Global | Autenticación | Validación de token de Osabide Global: verificación del contexto (centro, ámbito, servicio, paciente) en back | Back |  |  | Nueva. T-004 solo cubre front; falta el back de validación del token |
| 3 | Login externo | Autenticación | Pantalla de login externo con credenciales LDAP/AD | Front | T-005 |  |  |
| 4 | Login externo | Autenticación | Sistema de login externo: autenticación contra LDAP/AD | Back | T-006 |  |  |
| 5 | Roles y permisos | Gestión de roles | Pantalla de gestión de roles y permisos de facultativos | Front |  |  | Nueva. Sujeta a resolución de P-01 |
| 6 | Roles y permisos | Gestión de roles | APIs CRUD de gestión de roles y permisos | Back |  |  | Nueva. Sujeta a resolución de P-01 |
| 7 | Roles y permisos | Cambio de rol | Cambio de rol activo en sesión si el usuario tiene varios roles | Front |  |  | Nueva. No existe en el Excel |
| 8 | Roles y permisos | Cambio de rol | Lógica de cambio de rol activo: recarga de permisos y contexto | Back |  |  | Nueva. No existe en el Excel |
| 9 | Modo acceso | Modo con/sin paciente | Lógica para admitir acceso con paciente (cita activa) y sin paciente (gestión propia del facultativo) | Back |  |  | Nueva |
| 10 | Modo acceso | Modo con/sin paciente | Adaptación de interfaz según modo de acceso | Front |  |  | Nueva |

## Módulo: CATÁLOGO

| # | Submódulo | Caso de uso | Tarea | F / B | Ref. | Horas | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | BBDD | Diseño BBDD | Diseño de base de datos del catálogo: campos del nomenclátor + campos propios Osakidetza | Back | T-007 |  |  |
| 12 | BBDD | Diseño BBDD | Creación y pruebas de base de datos del catálogo | Back | T-008 |  |  |
| 13 | BBDD | Gobierno de edición | Definición y desarrollo de campos propios de Osakidetza (activo, favoritos, campos adicionales) | Back |  |  | Nueva. T-007/T-008 solo cubren el diseño general |
| 14 | Sincronización | Carga masiva | Proceso de carga/recarga masiva del catálogo desde nomenclátor del Departamento (batch periódico) | Back | T-009 |  |  |
| 15 | Sincronización | Carga bajo demanda | Ejecución manual del proceso de sincronización fuera de ciclo | Back | T-010 |  |  |
| 16 | Sincronización | Réplica y failover | Réplica operativa 24x7 del nomenclátor: mecanismo de failover si la sincronización falla | Back |  |  | Nueva. Falta en T-009/T-010 |
| 17 | Gestión catálogo | Pantalla gestión | Pantalla de gestión del catálogo: listado con filtros, ficha de producto editable, activar/desactivar | Front | T-011 |  |  |
| 18 | Gestión catálogo | APIs catálogo | APIs CRUD de gestión del catálogo | Back | T-012 |  |  |
| 19 | Búsqueda | Pantalla búsqueda | Pantalla/diálogo de búsqueda de catálogo de productos con filtros | Front | T-013 |  |  |
| 20 | Búsqueda | Filtro por tipo | Filtro de productos por tipo | Back | T-014 |  |  |
| 21 | Búsqueda | Filtro por familia | Filtro de producto por familia (grupo > subgrupo > categoría) | Back | T-015 |  |  |
| 22 | Búsqueda | Filtro por código | Filtro de producto por código | Back | T-016 |  |  |
| 23 | Búsqueda | Filtro por descripción | Filtro de producto por descripción (texto libre) | Back |  |  | Nueva. No incluido en Excel |
| 24 | Selección | Pantalla selección | Pantalla de selección de productos: favoritos primero + productos similares | Front | T-017 |  |  |
| 25 | Selección | Productos no disponibles | Mostrar todos los productos incluso sin permiso (aparecen como no disponibles, RN-13) | Front |  |  | Nueva |
| 26 | Selección | Productos no disponibles | Validación back: marcar productos como no disponibles según permisos | Back |  |  | Nueva |
| 27 | Favoritos | Pantalla favoritos | Pantalla de gestión de favoritos del facultativo | Front | T-018 |  |  |
| 28 | Favoritos | Sistema favoritos | Sistema de gestión de favoritos: almacenamiento en BBDD, marcado por facultativo | Back | T-019 |  |  |

## Módulo: PRESCRIPCIÓN

| # | Submódulo | Caso de uso | Tarea | F / B | Ref. | Horas | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | BBDD | Diseño BBDD | Diseño de base de datos de prescripciones (prescripción, materiales, estados, histórico, adjuntos) | Back | T-020 |  |  |
| 30 | BBDD | Diseño BBDD | Creación y pruebas de BD de prescripciones | Back | T-021 |  |  |
| 31 | Listado | Pantalla listado | Pantalla de consulta/listado de prescripciones con filtros | Front | T-022 |  |  |
| 32 | Listado | APIs búsqueda | APIs de búsqueda/consulta de prescripciones con filtros | Back | T-023 |  |  |
| 33 | Listado | Indicador visual | Indicador visual de estado de dispensación en el listado (icono/color + columna estado) | Front |  |  | Nueva |
| 34 | Detalle | API detalle | API consulta detalles de una prescripción | Back | T-024 |  |  |
| 35 | Detalle | Pantalla detalle | Pantalla de consulta de detalle de prescripción (modo lectura, estado de cada material) | Front | T-025 |  |  |
| 36 | Detalle | Histórico | Pantalla de histórico de la prescripción: acciones, cambios de estado, fechas | Front |  |  | Nueva |
| 37 | Detalle | Histórico | API/servicio de histórico/auditoría de la prescripción | Back |  |  | Nueva |
| 38 | Detalle | Documentos adjuntos | Visualización y descarga de documentos adjuntos (informe clínico, CSV firmado) | Front |  |  | Nueva |
| 39 | Creación | Pantalla creación | Pantalla de creación de prescripción con cabecera precargada | Front | T-026 |  |  |
| 40 | Creación | Recuperar info facultativo | Recuperar información del facultativo desde Osabide Global o directorio corporativo | Back | T-027 |  | Revisar: no especifica si es API a SAP o BBDD directa |
| 41 | Creación | Recuperar info paciente | Recuperar información del paciente desde Osategi vía CIC | Back | T-028 |  | Revisar: no especifica si es servicio web o BBDD |
| 42 | Creación | Añadir materiales | Añadir materiales/productos a la prescripción desde buscador de catálogo | Front | T-029 |  |  |
| 43 | Creación | Visado obligar informe | Si el producto requiere visado, obligar a adjuntar informe clínico (RN-02) | Front | T-030 |  |  |
| 44 | Creación | Catálogo indicadores | Considerar catálogo de indicadores por producto (visado, protocolo) | Front | T-031 |  | Revisar: posible solapamiento con #43 y #45. Valorar si es independiente |
| 45 | Creación | Protocolo campos | Si el producto tiene protocolo, mostrar campos adicionales del protocolo | Front |  |  | Nueva |
| 46 | Creación | Protocolo campos | Lógica back para gestionar campos de protocolo por producto | Back |  |  | Nueva |
| 47 | Edición | Pantalla edición | Pantalla de edición de prescripción existente (si el estado lo permite) | Front |  |  | Nueva. T-034 cubre solo API back |
| 48 | Creación | Guardar borrador | Guardar prescripción como borrador (sin firmar) | Front |  |  | Nueva |
| 49 | Firma | Firmar prescripción | Firmar y autorizar prescripción desde interfaz (Giltza/Izenpe) | Front | T-032 |  | Revisar: 10h insuficiente para integración Giltza |
| 50 | Firma | Firmar y generar | Firmar y generar prescripción en back: firma digital, CSV/documento firmado | Back | T-040 |  | Par back de T-032; NO es redundante |
| 51 | APIs CRUD | API creación | API de creación de prescripción | Back | T-033 |  |  |
| 52 | APIs CRUD | API edición | API de edición de prescripción | Back | T-034 |  |  |
| 53 | APIs CRUD | API eliminación | API de eliminación de prescripción (solo borrador/pendiente firma) | Back | T-035 |  |  |
| 54 | Listado | Acción eliminar | Acción de eliminar prescripción desde el listado | Front |  |  | Nueva. T-035 cubre API back pero falta front |
| 55 | APIs CRUD | API clonar | API de clonar prescripción (elimina materiales no válidos para la especialidad) | Back | T-036 |  |  |
| 56 | Listado | Acción copiar | Acción de copiar/duplicar prescripción desde el listado | Front |  |  | Nueva. T-036 cubre API back |
| 57 | APIs CRUD | API anular | API de anular prescripción (si no dispensada ni anulada) | Back | T-037 |  |  |
| 58 | Listado | Acción anular | Acción de anular prescripción desde el listado | Front |  |  | Nueva. T-037 cubre API back |
| 59 | APIs CRUD | API renovar | API de renovar prescripción | Back | T-038 |  |  |
| 60 | Listado | Acción renovar | Acción de renovar prescripción desde el listado: si es temprana solicitar justificación | Front |  |  | Nueva. T-038 cubre API back |
| 61 | Validación | Validar prescripción | Validar prescripción: aplicar reglas de negocio | Back | T-039 |  |  |
| 62 | Validación | Validar unidad clínica | Validar que el prescriptor solo prescribe productos de su unidad (RN-01) | Back |  |  | Nueva. T-039 es genérica |
| 63 | Validación | Validar motivo especial | Validar motivo accidente trabajo/enfermedad profesional (RN-04) | Back |  |  | Nueva |
| 64 | Validación | Validar rechazada | Validar que prescripción rechazada no se puede reabrir (RN-05) | Back |  |  | Nueva |
| 65 | Impresión | Imprimir front | Imprimir prescripción desde interfaz | Front | T-041 |  |  |
| 66 | Impresión | Imprimir back | Generación de PDF de prescripción (plantilla oficial Osakidetza) | Back | T-042 |  |  |
| 67 | Impresión | Descargar informe | Descargar informe/CSV de la prescripción firmada | Back | T-043 |  |  |
| 68 | Exportación | Exportar Excel | Exportar listado filtrado de prescripciones a Excel | Back | T-044 |  |  |
| 69 | Renovación | Prescripción recurrente | Renovación: considerar a tiempo y temprana (justificación clínica, RN-07) | Back | T-045 |  | POSIBLE REDUNDANCIA con #59 (T-038). Ambas tratan renovación; valorar unificar |
| 70 | Máquina estados | Estados prescripción | Implementación de la máquina de estados de la prescripción (8 estados) | Back |  |  | Nueva. CRÍTICA |
| 71 | Máquina estados | Estados material | Implementación de la máquina de estados del material (10 estados) | Back |  |  | Nueva. CRÍTICA |
| 72 | Caducidad | Proceso caducidad | Job/scheduler que marca No vigente las prescripciones no dispensadas en plazo (RN-10) | Back |  |  | Nueva |
| 73 | Nº Expediente | Generación expediente | Generación del nº de expediente (pendiente P-02) | Back |  |  | Nueva. Sujeta a P-02 |

## Módulo: DISPENSACIÓN

| # | Submódulo | Caso de uso | Tarea | F / B | Ref. | Horas | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | APIs interop. | Consulta dispensables | API de consulta de prescripciones dispensables por paciente (TIS) | Back | T-050 |  |  |
| 75 | APIs interop. | Bloquear material | API para bloquear material (reservado por un establecimiento, RN-09) | Back | T-051 |  | Revisar: Excel dice prescripción pero es por material |
| 76 | APIs interop. | Desbloquear material | API para desbloquear material | Back | T-052 |  | Revisar: mismo que #75, es por material |
| 77 | APIs interop. | Recibir dispensación | Recibir info dispensación: actualizar estado material, registrar fecha y establecimiento | Back | T-053 |  |  |
| 78 | Visado | Enviar solicitud visado | Enviar solicitud de visado al Departamento al firmar prescripción con visado | Back |  |  | Nueva. T-054 mezcla envío y recepción |
| 79 | Visado | Recibir estado visado | Servicio receptor de estado de visado (push inmediato del Departamento) | Back | T-054 |  | Revisar: T-054 no diferencia envío de recepción; repartir 60h entre #78 y #79 |
| 80 | Validación post-disp. | Validación prescriptor | Pantalla/acción para validar o rechazar material dispensado que requiere validación clínica | Front |  |  | Nueva |
| 81 | Validación post-disp. | Validación prescriptor | Lógica back de validación post-dispensación: cambiar estado material | Back |  |  | Nueva |
| 82 | Dispensación parcial | Visualización parcial | Visualización del estado material a material en dispensación parcial | Front |  |  | Nueva. Sujeta a P-08 |
| 83 | Dispensación parcial | Lógica parcial | Gestionar estados independientes por material dentro de una prescripción (RN-16) | Back |  |  | Nueva |

## Módulo: TAREAS

| # | Submódulo | Caso de uso | Tarea | F / B | Ref. | Horas | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Tarea visado | Crear tarea | Crear tarea pendiente cuando prescripción pasa a Pendiente inspección | Back | T-046 |  |  |
| 85 | Tarea visado | Actualizar tarea | Actualizar tarea cuando cambia estado de visado | Back | T-047 |  |  |
| 86 | Tarea validación | Tarea validación | Crear tarea cuando material dispensado requiere validación del prescriptor | Back |  |  | Nueva |
| 87 | Tarea dispensación | Tarea dispensación | Aviso cuando todos los materiales se dispensan (cierre de ciclo) | Back |  |  | Nueva |
| 88 | Pantalla tareas | Pantalla tareas | Pantalla de visualización de tareas pendientes | Front | T-048 |  |  |
| 89 | APIs tareas | APIs tareas | APIs de gestión de tareas pendientes | Back | T-049 |  |  |
| 90 | Dashboard | Avisos al entrar | Dashboard de avisos al entrar al módulo: resumen de pendientes | Front |  |  | Nueva |
| 91 | Dashboard | Avisos al entrar | API de resumen de pendientes para dashboard | Back |  |  | Nueva |

## Módulo: MANTENIMIENTO

| # | Submódulo | Caso de uso | Tarea | F / B | Ref. | Horas | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Establecimientos | Pantalla establecimientos | Pantalla de gestión de establecimientos (listado, alta, edición, baja) | Front |  |  | Nueva |
| 93 | Establecimientos | APIs establecimientos | APIs CRUD de gestión de establecimientos | Back |  |  | Nueva |
| 94 | Configuraciones | Pantalla configuraciones | Pantalla de configuración del sistema (plazos, sincronización, parámetros) | Front |  |  | Nueva. T-003 solo cubre back |
| 95 | Configuraciones | API configuraciones | API de gestión de configuraciones del sistema | Back | T-003 |  | Revisar: T-003 mezcla configuraciones + roles; valorar separar |

## Módulo: TRANSVERSAL

| # | Submódulo | Caso de uso | Tarea | F / B | Ref. | Horas | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Multi-idioma | Multi-idioma front | Internacionalización del front: euskera / castellano | Front | T-001 |  | Revisar: 60h. Verificar si framework ya soporta i18n |
| 97 | Multi-idioma | Multi-idioma back | Internacionalización del back: mensajes, validaciones, errores | Back | T-002 |  | Revisar: 60h. Mismo comentario que #96 |
| 98 | Unificación pac. | Unificación pacientes | Modificar proceso de unificación de pacientes existente para incluir prescripciones ortoprotésicas | Back |  |  | Nueva. Mencionada fuera de la tabla del Excel |
| 99 | Módulo SOA | Servicio terceros | Módulo/servicio para exponer datos de prescripciones a otros sistemas Osakidetza | Back | T-055 |  |  |
| 100 | QA | QA front | Pruebas y tests unitarios: front | Front | T-056 |  | Revisar: 120h (~10%); podría ser insuficiente |
| 101 | QA | QA back | Pruebas y tests unitarios: back | Back | T-057 |  | Revisar: 120h; mismo comentario que #100 |
| 102 | ETL Reporting | ETL datos reporting | ETL de extracción de datos y carga en BBDD de reporting | Back | T-058 |  | ELIMINADA DEL ALCANCE. Reporting/ETL excluido; esta tarea debería desaparecer |

# Resumen

| Concepto | Cantidad |
| --- | --- |
| Tareas totales | 102 |
| Tareas del Excel original conservadas | 48 |
| Tareas nuevas (no estaban en el Excel) | 54 |
| Tareas marcadas para revisión | 12 |
| Tareas marcadas como potencialmente redundantes | 3 |
| Tareas eliminadas del alcance | 1 (T-058 ETL) |

## Tareas con comentarios de redundancia o eliminación

| # | Tarea | Comentario |
| --- | --- | --- |
| 44 | Catálogo indicadores (T-031) | Posible solapamiento con #43 (visado) y #45 (protocolo). Valorar si es independiente o se absorbe |
| 69 | Prescripción recurrente (T-045) | Posible redundancia con #59 (API renovar, T-038). Ambas tratan renovación; valorar si se unifican |
| 102 | ETL datos reporting (T-058) | ELIMINADA DEL ALCANCE. Reporting/ETL excluido del proyecto; debería desaparecer |

## Tareas con revisión de estimación

| # | Tarea / Ref. Excel | Horas Excel | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Firmar prescripción front (T-032) | 10h | Posiblemente subestimado para integración Giltza/Izenpe |
| 69 | Prescripción recurrente (T-045) | 20h | Puede ser insuficiente si incluye lógica de justificación |
| 79 | Recibir estado visado (T-054) | 60h | No diferencia envío de recepción; repartir entre #78 y #79 |
| 95 | API configuraciones (T-003) | 40h | Mezcla configuraciones y roles; separar |
| 96-97 | Multi-idioma (T-001/T-002) | 120h | Verificar si el framework ya soporta i18n |
| 100-101 | QA (T-056/T-057) | 240h | ~10% del desarrollo; podría ser insuficiente |